

ACTA DE REUNIÓN

# Datos de la reunión

|  |  |
| --- | --- |
| **Fecha:** | 12/02/2018 |
| **Lugar:** | Oficina de CDC |
| **Objetivos** | Planeación del primer Sprint |
| **Reunión convocada por:** | Daniel Arredondo Salcedo |

# Temas tratados

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **#** | **Tema** | **Detalle** |
|  | Establecer objetivo del Sprint. | Se definió el objetivo a alcanzar al final del primer sprint  “Establecer las bases de los componentes de software”  “Generar el primer avance de componentes de software” |
|  | Crear Sprint BackLog | Se seleccionaron las siguientes HU:   * **Diseño general**: Definir la arquitectura y el diseño de base de datos. (DAS) * **Definir la hoja de estilo**: Definir el formato de presentación de la aplicación. (Cada integrante realizará una propuesta para ser presentada al cliente) * **HU1**: Yo como encargado del centro de idiomas, deseo poder gestionar los datos de los estudiantes y personas externas, candidatos a recibir cursos de idiomas, para mantener un historial sobre su trayectoria y desempeño a lo largo del curso. (MHC) * **HU4**: Yo como encargado del centro de idiomas deseo poder gestionar un historial de los exámenes de ubicación presentados por los estudiantes para determinar los cursos adecuados para los mencionados. (FMM) * **HU5**: Yo como encargado del centro de idiomas, deseo poder gestionar un historial de los exámenes TOEIC presentados por los estudiantes, para determinar los estudiantes que han cumplido con los requisitos para su titulación. (JMRR) |

# Participantes

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nombre y apellido** | **Cargo** | **Firma** |
| Martha Patricia Osornio González | Encargada del centro de idiomas, Cliente |  |
| Arredondo Salcedo Daniel | Administrador de proyecto y líder técnico |  |
| Rodriguez Rivaz Jose Manuel | Diseñador (DES) y desarrollador (PR). |  |
| Mireles Mireles Fermin | Analista (AN) y desarrollador (PR). |  |
| Herrada Cisneros Miguel | Diseñador (DES) y desarrollador (PR). |  |