

ACTA DE REUNIÓN

# Datos de la reunión

|  |  |
| --- | --- |
| **Fecha:** | 26 de febrero del 2018 |
| **Lugar:** | Oficina de CDC |
| **Objetivos** | Retrospectiva del Primer Sprint |
| **Reunión convocada por:** | Daniel Arredondo Salcedo |

# Temas tratados

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **#** | **Tema** | **Detalle** |
|  | Retroalimentación de actividades   1. Actividades realizadas 2. Problemáticas presentadas 3. Áreas de oportunidad | Las actividades realizadas fueron HU1, HU4, HU5  Las problemáticas detectadas fueron las siguientes:   * Falta de conocimiento de algunos integrantes en PHP. * Dificultad en la adaptación de la forma de trabajo.   Áreas de oportunidad:   * Apoyarse con otros docentes o compañeros sobre temas que no se dominen. |
|  | Seguimiento de riesgos | Se realizó el seguimiento de riesgos, ver IdiomasITSZN\_ControlRiesgos\_v02.xls |
|  | Lecciones aprendidas | * Se tiene buena capacidad y disponibilidad para aprender nueva tecnología. |

# Participantes

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nombre y apellido** | **Cargo** | **Firma** |
| Arredondo Salcedo Daniel | Administrador de proyecto y líder técnico |  |
| Rodriguez Rivaz Jose Manuel | Diseñador (DES) y desarrollador (PR). |  |
| Mireles Mireles Fermin | Analista (AN) y desarrollador (PR). |  |
| Herrada Cisneros Miguel | Diseñador (DES) y desarrollador (PR). |  |