

ACTA DE REUNIÓN

# Datos de la reunión

|  |  |
| --- | --- |
| **Fecha:** | 12 de marzo del 2018 |
| **Lugar:** | Oficina de CDC |
| **Objetivos** | Retrospectiva del segundo Sprint |
| **Reunión convocada por:** | Daniel Arredondo Salcedo |

# Temas tratados

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **#** | **Tema** | **Detalle** |
|  | Retroalimentación de actividades   1. Actividades realizadas 2. Problemáticas presentadas 3. Áreas de oportunidad | Las actividades realizadas fueron HU6,8,10,11  Las problemáticas detectadas fueron las siguientes:   * El uso del FPDF, aumento la curva de aprendizaje * En la realización de cálculo de Aprobado y no aprobado. * El uso de la conexión a mysql en caso de error * Falta actualiza el Trello durante a la ejecución de las actividades. * Falta documentar pruebas. * Falta involucra más a los desarrolladores en la gestión de proyecto.   Áreas de oportunidad:   * Los tiempos de prueba son apropiados * El ritmo de trabajo es apropiado |
|  | Seguimiento de riesgos | Se realizó el seguimiento de riesgos, ver IdiomasITSZN\_ControlRiesgos\_v02.xls |
|  | Lecciones aprendidas | * Se tiene buena capacidad para aprender nueva tecnología. * Se ha reforzado los conocimientos sobre desarrollo WEB. * Usar mecanismos para detectar errores de conectividad con BD. |

# Participantes

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nombre y apellido** | **Cargo** | **Firma** |
| Arredondo Salcedo Daniel | Administrador de proyecto y líder técnico |  |
| Rodriguez Rivaz Jose Manuel | Diseñador (DES) y desarrollador (PR). |  |
| Mireles Mireles Fermin | Analista (AN) y desarrollador (PR). |  |
| Herrada Cisneros Miguel | Diseñador (DES) y desarrollador (PR). |  |