PLAN DE PRUEBAS

Historial de Versiones

| Versión | Fecha | Detalle | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 2018/02/21 | Versión inicial con los casos de prueba de sprint 1. | DAS |
| 02 | 2018/02/21 | Diseño y ejecución de pruebas de HU1 | DAS |
| 03 | 2018/02/22 | Diseño y ejecución de pruebas de HU4, HU5, HU11 y HU12 | DAS |
| 04 | 2018/03/06 | Diseño y ejecución de pruebas de HU6, HU10, HU8. Corrección de pruebas de HU5 con la retroalimentación del cliente (ver minuta de revisión de sprint 1) | DAS |

Contenido

Introducción	4

ProduckBackLog	4

Elementos a probar	4

Características a probar	4

Características que no se probarán	4

Enfoque	4

Criterios de evaluación de prueba	4

Entregables de pruebas	5

Tareas de prueba	5

Requerimientos	6

Casos de pruebas	7

Caso de prueba 1	7

Caso de prueba 2	8

Caso de prueba 3	11

Caso de prueba 4	15

Caso de prueba 5	18

Caso de prueba 6	20

Caso de prueba 7	21

Caso de prueba 8	22

Aprobaciones	23

# Introducción

| PROYECTO |  | TIPO DE PROYECTO |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Gestor de Centro de Idiomas del ITSZN |  | Software |  |
| DOCUMENTOS DE EVALUACIÓN RELACIONADOS |  |  |  |
| ## ProduckBackLog, donde se encuentra el listado de las historias de usuario Archivo de BD_datos.sql donde se encuentra el llenado de la tablas de la base de datos con información de prueba. |  |  |  |
| EQUIPO DE PROYECTO |  |  |  |
| Líder de Equipo | Daniel Arredondo Salcedo | Encargado de Pruebas | Daniel Arredondo Salcedo |

# Elementos a probar

## Características a probar

Se probarán todas las historias de usuario generadas durante el proyecto.

## Características que no se probarán

Ninguna

# Enfoque

Definición de la estrategia de prueba

- Se desarrollarán y ejecutarán casos de prueba por cada historia de usuario.

- Al final de cada sprint se ejecutarán pruebas de integración con los componentes terminados.

# Criterios de evaluación de prueba

Definir los criterios que debe cumplir los resultados de las pruebas para obtener una verificación exitosa.

- 90% Porcentaje mínimo de casos de prueba exitosos.

# Entregables de pruebas

- Casos de prueba

- Registro de defectos

- Incidencias

- Datos de prueba

# Tareas de prueba

Cronograma de actividades

| Tarea | Prioridad | Calendarización | Responsable | Producto | Dependencias |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Probar HU1 Gestionar datos de estudiantes | Media | 21/02/2018 | MHC | Casos de prueba 1-4 | Requiere la base de datos con información de prueba |
| Probar HU4 Gestionar historial de exámenes de ubicación | Media | 21/02/2018 | FMM | Casos de prueba 5-6 | Requiere la base de datos con información de prueba |
| Probar HU5 Gestionar historial de exámenes TOEIC | Media | 21/02/2018 | JMRR | Casos de prueba 7-8 | Requiere la base de datos con información de prueba |
| Probar HU12 Identificación (Login) de tipos de usuarios | Baja | 21/02/2018 | DAS | Casos de prueba 16-19 | Requiere la base de datos con información de prueba |
| Probar HU13 Gestor de cuentas de usuarios | Baja | 21/02/2018 | DAS | Casos de prueba 20-21 | Requiere la base de datos con información de prueba |
| Probar HU10 Mostrar horarios a estudiantes | Baja | 09/03/2018 | JMRR | Casos de prueba 9 | Requiere la base de datos con información de prueba |
| Probar HU6 Generar lista de estudiantes | Media | 09/03/2018 | MHC | Casos de prueba 10 | Requiere la base de datos con información de prueba |
| Probar HU8 Generar boletas de calificaciones a estudiantes | Alta | 09/03/2018 | FMM | Casos de prueba 11 | Requiere la base de datos con información de prueba |
| Probar HU11 Gestor de docente | Media | 09/03/2018 | DAS | Casos de prueba 12-15 | Requiere la base de datos con información de prueba |

# Requerimientos

Entorno

- Software WAMPSERVER 3.0.6, Navegador Google Chrome, Sistema Operativo Microsoft Windows 7 o Superior

- Script de creación de base de datos

- Script de llenado de base de datos

Personal

- Encargado de Pruebas

# Casos de pruebas

Listado de casos de prueba con sus detalles.

## Caso de prueba 1

| ID prueba | 1 |
| --- | --- |
| Tipo | Integración |
| Descripción | Probar que se pueda visualizar el listado de estudiantes |
| Componente(s) |  |
| Dependencias | Ninguna |
| Entradas | Ninguna |
| Salidas Esperadas |  |
| Salidas Obtenidas |  |
| Evaluación |  |

## Caso de prueba 2

| ID prueba | 2 |
| --- | --- |
| Tipo | Integración |
| Descripción | Probar que se pueda eliminar un estudiante |
| Componente(s) |  |
| Dependencias | Ninguna |
| Entradas | Seleccionar el estudiante: HERRADA CISNEROS MIGUEL Confirmar eliminación |
| Salidas Esperadas |  |
| Salidas Obtenidas |  |
| Evaluación |  |

## Caso de prueba 3

| ID prueba | 3 |
| --- | --- |
| Tipo | Integración |
| Descripción | Probar que se pueda modificar un estudiante |
| Componente(s) |  |
| Dependencias | Ninguna |
| Entradas | Seleccionar el estudiante ARREDONDO SALCEDO DANIEL Y cambiar su nombre a ARREDONDO DIAZ DANIEL |
| Salidas Esperadas | Mensaje de moficación exitosa |
| Salidas Obtenidas |  |
| Evaluación |  |

## Caso de prueba 4

| ID prueba | 4 |
| --- | --- |
| Tipo | Integración |
| Descripción | Probar que se pueda agregar un nuevo estudiante |
| Componente(s) |  |
| Dependencias | Ninguna |
| Entradas | Agregar un nuevo estudiante con los datos: No_control: 15010123 Nombre: Juan Perez Reyes Carrera: ISC Alias: jpr Contraseña: 1234 |
| Salidas Esperadas | Mensaje de registro exitoso |
| Salidas Obtenidas |  |
| Evaluación |  |

## Caso de prueba 5

| ID prueba | 5 |
| --- | --- |
| Tipo | Integración |
| Descripción | Probar que se pueda visualizar el listado de exámenes de ubicación de un estudiante |
| Componente(s) |  |
| Dependencias | Ninguna |
| Entradas | Seleccionar el estudiante: 14010318 MIRELES MIRELES FERMIN |
| Salidas Esperadas |  |
| Salidas Obtenidas |  |
| Evaluación |  |

## Caso de prueba 6

| ID prueba | 6 |
| --- | --- |
| Tipo | Integración |
| Descripción | Probar que se pueda agregar un examen de ubicación a un estudiante |
| Componente(s) |  |
| Dependencias | Ninguna |
| Entradas | Seleccionar el estudiante: 14010318 MIRELES MIRELES FERMIN Agregar el examen de ubicación: fecha; nivel; puntos; recibo. 2018-02-20; 7; 42; 4678. |
| Salidas Esperadas | Mensaje de registro exitoso |
| Salidas Obtenidas |  |
| Evaluación |  |

## Caso de prueba 7

| ID prueba | 7 |
| --- | --- |
| Tipo | Integración |
| Descripción | Probar que se pueda visualizar el listado de exámenes TOEIC de un estudiante |
| Componente(s) |  |
| Dependencias | Ninguna |
| Entradas | Seleccionar el estudiante: 14010261 RODRIGUEZ RIVAZ JOSE MANUEL |
| Salidas Esperadas |  |
| Salidas Obtenidas |  |
| Evaluación |  |

## Caso de prueba 8

| ID prueba | 8 |
| --- | --- |
| Tipo | Integración |
| Descripción | Probar que se pueda agregar un examen de TOEIC a un estudiante |
| Componente(s) |  |
| Dependencias | Ninguna |
| Entradas | Seleccionar el estudiante: 14010261 RODRIGUEZ RIVAZ JOSE MANUEL Agregar el examen de TOEIC: fecha_toeic; acta; semestre; puntos_toeic; porcentaje_toeic; porcentaje_articulo; porcentaje_final; situacion. 2018-03-07; 123; 7; 500; 65; 25; 90; APROBADO. |
| Salidas Esperadas | Mensaje de registro exitoso |
| Salidas Obtenidas |  |
| Evaluación |  |

## Caso de prueba 9

| ID prueba | 9 |
| --- | --- |
| Tipo | Integración |
| Descripción | Probar que se pueda visualizar los horarios de los cursos vigentes |
| Componente(s) |  |
| Dependencias | Ninguna |
| Entradas | Ninguna |
| Salidas Esperadas |  |
| Salidas Obtenidas |  |
| Evaluación |  |

# Aprobaciones

Mostrar estadísticas de los resultados de las pruebas

Dictamen final de la ejecución del plan de pruebas

Determinado por el equipo de testing, líder de proyecto y administrador de proyectos